宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工情形聯合稽察調查報告

壹、查核緣起

審計部鑑於機關辦理工程採購案件，在短期間內於同工址重複施作部分工項，將造成不經濟支出，於112年9月召開之政府審計創新研習營中，提出財物稽察單位可加強查核工程於同工址重複施工情形之建議，嗣經洽請行政院公共工程委員會提供公共工程雲端服務網標案管理系統內，各機關於100年至112年8月公告金額以上工程案資料，計32萬餘件，嗣輔以地理資訊系統軟體（QGIS）及EXCEL軟體，篩選工程之經度及緯度座標相近，工址差距約50公尺以內案件，再進一步運用政府電子採購網逐案下載個案採購招標文件及圖說分析結果，其中本室轄審案件計有宜蘭縣大同鄉公所(下稱大同鄉公所)辦理「103年泰雅生活館內部整修工程」等3件及宜蘭縣南澳鄉公所(下稱南澳鄉公所)辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」等2件，共計5件採購案件，決標金額1,376萬餘元。為瞭解前開機關辦理該等採購案件重複施工原委，有無中央補助機關重複補助，或個案採購主辦機關規劃不當、維護管理不良等情事，爰配合審計部檢發之「各市縣鄉鎮區公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工情形專案調查計畫」辦理本專案調查，希就制度面、執行面及管考面提出建議意見於有關機關，以發揮審計機關監督、洞察、前瞻功能。

貳、查核依據

依據審計部112年12月28日台審部五字第1120071022號函辦理。

參、查核範圍

  - 調查對象：宜蘭縣大同及南澳鄉公所。

  - 調查範圍：審計部第五廳篩選各市縣鄉鎮區公所辦理工程之經度及緯度座標相近，工址差距約50公尺以內案件，其中本室轄審案件計有大同鄉公所辦理「103年泰雅生活館內部整修工程」等3件及南澳鄉公所辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」等2件，共計5件採購案件，決標金額1,376萬餘元(表1)。

表1  宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址

重複施工採購案件明細

單位：新臺幣元

| 序號 | 主辦 機關 | 標案名稱 | 標案編號 | 決標日期 | 決標金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 |  |  | 13,766,000 |
| 1 | 大同鄉公所 | 103年泰雅生活館內部整修工程 | 1030829 | 103/09/24 | 1,790,000 |
| 2 |  | 104年泰雅生活館空間設備改善工程 | 1040811 | 104/08/24 | 2,847,000 |
| 3 |  | 大同鄉泰雅生活館展示空間更新布卸展工程及大同鄉泰雅生活館典藏庫房基礎環境升級工程等兩項工程 | 1101108 | 110/11/30 | 4,049,000 |
| 4 | 南澳鄉公所 | 104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程 | B104-08 | 104/09/01 | 2,000,000 |
| 5 |  | 南澳鄉澳花村上部落基礎環境改善工程 | B105-07 | 105/11/29 | 3,080,000 |

資料來源：整理自審計部提供各市縣鄉鎮區公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工情形資料。

肆、查核限制

本次查核囿於審計人力及查核時間，係依調查計畫所列各項查核重點，抽查機關辦理公告金額以上工程於同工址重複施工情形所提供之書面資料，恐無法發現所有缺失，亦無法確保無錯誤或舞弊之情事發生。

伍、查核重點

  - 採購規劃及預算編列（含申請補助）情形。

  - 採購招決標、履約及驗收情形。

  - 工程完工後使用，有無低度利用、未達使用年限即拆除或不堪使用等情事。

  - 工程完工後所登記之財產如未達耐用年限，有無未報經主管機關核定，並轉送審計機關審核後，即先行拆除棄置等情形。

  - 其他相關調查事項（含行政機關優良案例）。

陸、查核事實

本次聯合稽察方式，係由第五廳規劃辦理及篩選抽查案件，篩選各市縣鄉鎮區公所辦理工程之經度及緯度座標相近，工址差距約50公尺以內案件，其中本室轄審案件計有大同鄉公所辦理「103年泰雅生活館內部整修工程」等3件及南澳鄉公所辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」等2件，共計5件採購案件，並由第五廳會同本室前往就地稽察，各該案件基本資料、招決標、預算編列及相關稽核作業辦理情形，茲依調查計畫所擬查核重點摘述查核事實如次：

  - 採購規劃及預算編列（含申請補助）情形

宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工採購案件，計有大同鄉公所3件及南澳鄉公所2件，共計5件採購案件，預算金額1,577萬餘元，分別由文化部、原住民委員會(下稱原民會)補助及公所自籌預算支應，各預算編列及規劃施作內容摘要，如表2。經本室就地稽察結果，有關南澳鄉公所辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」，辦理該鄉和平路教堂北側路段新設排水溝及路面改善工程，俟該公所於105年向原民會申請補助辦理南澳鄉澳花村上部落基礎環境改善工程時，已於預算書及招標契約附件施工圖說刪除該路段施作，尚無重複施作情事。

表2  工程採購預算編列及規劃施作內容摘要

單位：新臺幣元

| 序號 | 主辦機關 | 標案名稱 | 規劃施作內容摘要 | 預算金額 | 預算來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 |  | 15,778,910 |  |
| 1 | 大同鄉 公所 | 103年泰雅生活館內部整修工程 | 部分空間展示優化、1-2F防火區塊劃設加裝排煙設備 | 2,100,000 | 公所自籌預算辦理 |
| 2 |  | 104年泰雅生活館空間設備改善工程 | 地工織物模板護岸工程、防沖蝕植生網材及灌漿錨釘護岸工程、停車場綠化等 | 3,200,676 | 文化部補助80萬元，餘公所自籌預算辦理 |
| 3 |  | 大同鄉泰雅生活館展示空間更新布卸展工程及大同鄉泰雅生活館典藏庫房基礎環境升級工程等兩項工程 | 展示空間更新及典藏庫房基礎環境升級 | 4,601,234 | 文化部補助270萬元、原民會補助60萬元、餘公所自籌預算辦理 |
| 4 | 南澳鄉 公所 | 104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程 | 和平路教堂北側路段新設排水溝L=440M及路面改善631M2 | 2,500,000 | 原民會補助225萬元，餘公所自籌預算辦理 |
| 5 |  | 南澳鄉澳花村上部落基礎環境改善工程 | 路面改善7,947M2 | 3,377,000 | 原民會補助 |

資料來源：整理自大同鄉及南澳鄉公所提供資料。

  - 採購招決標、履約及驗收情形

宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工採購案件，計有大同鄉公所3件及南澳鄉公所2件，共計5件採購案件，其招決標、履約及驗收情形如表3。經本室就地稽察結果，南澳鄉公所辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」等2件採購案件，部分採購文件資料，未能於本室就地抽查期間提供，核有採購文件未能妥適保存情事，已列入柒、查核意見一、函請宜蘭縣南澳鄉公所部分注意事項，通知該公所注意檢討改進，並研議建立相關表單等採購文件保存機制，俾利健全採購秩序。

表3  工程採購招決標、履約及驗收情形

| 項次 | 主辦 機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 驗收合格日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同鄉 公所 | 103年泰雅生活館內部整修工程 | 102/09/24 | 103/10/08 | 103/11/25 | 103/12/02 |
| 2 |  | 104年泰雅生活館空間設備改善工程 | 104/08/11 | 104/09/09 | 104/11/30 | 104/12/03 |
| 3 |  | 大同鄉泰雅生活館展示空間更新布卸展工程及大同鄉泰雅生活館典藏庫房基礎環境升級工程等兩項工程 | 110/11/30 | 111/01/07 | 111/06/21 | 111/06/30 |
| 4 | 南澳鄉 公所 | 104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程 | 104/09/01 | 104/9/21 | 104/11/16 | 104/12/03 |
| 5 |  | 南澳鄉澳花村上部落基礎環境改善工程 | 105/11/29 | 105/12/23 | 106/03/01 | 106/3/28 |

資料來源：整理自大同鄉及南澳鄉公所提供資料。

  - 工程完工後使用，有無低度利用、未達使用年限即拆除或不堪使用等情事

宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工採購案件，計有大同鄉公所3件及南澳鄉公所2件，共計5件採購案件，經本室就地稽察結果，有關大同鄉公所辦理104年泰雅生活館空間設備改善工程，於該館一樓E區常設展館地板設置10mm強化玻璃，離地約20公分高，利用玻璃透視特性製造水面效果，開放讓觀眾自由行走之設施，惟因颱風導致展場發生滲水，造成地板多處積水汙損，該公所考量安全問題規劃拆除汰換原始玻璃面設計，嗣於109年12月7日獲文化部及原民各補助270萬元及60萬元辦理該展間改善工程等，尚無不妥情事。

  - 工程完工後所登記之財產如未達耐用年限，有無未報經主管機關核定，並轉送審計機關審核後，即先行拆除棄置等情形

宜蘭縣鄉鎮市公所辦理公告金額以上工程於同工址重複施工採購案件，計有大同鄉公所3件及南澳鄉公所2件，共計5件採購案件，經本室就地稽察結果，核有大同鄉公所於111年辦理「本鄉泰雅生活館展示空間更新布卸展工程及大同鄉泰雅生活館典藏庫房基礎環境升級工程等兩項工程」，於遊憩中心、影劇區、典藏庫房等購置旅遊資訊導覽互動式螢幕木作檯面、43吋觸控式互動螢幕等6項設備，尚未依大同鄉鄉有財產管理自治條例登帳列管情事，已列入柒、查核意見二、函請宜蘭縣大同鄉公所部分注意事項，通知該公所注意檢討改進，依相關規定辦理，並加強財產管理機制。

  - 其他相關調查事項（含行政機關優良案例）

無。

柒、查核意見

  - 宜蘭縣南澳鄉公所部分

注意事項

      - 工程採購部分文件未妥適保存，允宜注意檢討改進，以強化採購文件保存機制(監督)

      - 依政府採購法第107條規定，機關辦理採購之文件，除依會計法或其他法律規定保存者外，應另備具一份，保存於主管機關指定之場所[詳附件1，P25]；同法施行細則第112條之2規定，採購文件係指採購案件自機關開始計畫至廠商完成契約責任期間所產生之各類文字或非文字紀錄資料及其附件[詳附件1，P26]。查宜蘭縣南澳鄉公所辦理「104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程」等2件採購案件，結算總金額505萬餘元[詳附件1，P23-24]，部分採購文件資料，舉如：向中央機關申請補助之申請函文及計畫書與核定補助函文、辦理採購招標簽案，及結算書資料等(表4)，均未能於本室就地抽查日(113年3月14日)提供，據該公所說明，係因該2案結案迄至本室就地抽查時已逾7年，採購資料歷經多位承辦人交接及宜蘭縣政府電子公文系統上線無紙化，爰未留存該等資料[詳附件1，P22]，核有未依政府採購法規定妥適保存採購文件情事，擬通知注意檢討改進，並研議建立相關採購文件保存機制，俾利健全採購秩序。【查核人員：官毅明，詳附件1】

表4  未留存採購文件資料

單位：新臺幣元

| 項次 | 標案名稱 | 竣工日期 | 結算金額 | 未留存採購文件清單 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 計 |  | 5,051,302 |  |
| 1 | 104年度南澳鄉澳花村部落環境改善工程 | 104/11/16 | 1,988,637 | 向中央機關申請補助之計畫書 |
|  |  |  |  | 核定預算書 |
|  |  |  |  | 辦理採購招標簽案 |
|  |  |  |  | 結算書 |
| 2 | 南澳鄉澳花村上部落基礎環境改善工程 | 106/3/1 | 3,062,665 | 向中央機關申請補助之申請函文及計畫書與核定補助函文 |
|  |  |  |  | 契約文件(含契約本文、標單詳細價目表、單價分析表及圖說) |

資料來源：整理自南澳鄉公所提供資料。

  - 宜蘭縣大同鄉公所部分

注意事項

購置財產設備未依規定辦理財產登帳列管，允宜注意檢討改進，加強財產管理機制(監督)

      - 依宜蘭縣大同鄉鄉有財產管理自治條例第3條及第13條規定，鄉有財產包含不動產及動產，其中動產應於取得後立即登帳列管[詳附件2，P1、3]；另依行政院所頒財物分類標準，甲篇財物標準分類總說明載述，財產包括金額1萬元以上且使用年限在2年以上之機械及設備、交通及運輸設備及什項設備[詳附件2，P7]。經查宜蘭縣大同鄉公所於111年辦理「本鄉泰雅生活館展示空間更新布卸展工程及大同鄉泰雅生活館典藏庫房基礎環境升級工程等兩項工程」採購案，廠商於111年6月21日竣工，該公所於同年月30日完成驗收，結算金額403萬餘元[詳附件2，P11]，查上開工程於遊憩中心、影劇區、典藏庫房等購置旅遊資訊導覽互動式螢幕木作檯面、43吋觸控式互動螢幕等6項設備[詳附件2，P35-39]，各項金額已達1萬元以上且使用年限在2年以上之什項設備，合計總價46萬8,034元，尚未依上開財產管理自治條例規定登帳列管(表5)，核欠妥適，擬通知注意檢討改進，確依相關規定辦理，並加強財產管理機制。【查核人員：楊仁文，詳附件2】

表5  宜蘭縣大同鄉公所漏未列帳財產

單位：新臺幣元

| 存放地點 | 未列帳財產項目 | 單價金額 | 數量 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  | 468,034 |
| 遊憩中心 | 旅遊資訊導覽互動式螢幕木作檯面 | 28,161 | 1 | 28,161 |
|  | 43吋觸控式互動螢幕 | 52,801 | 1 | 52,801 |
| 影劇區 | 開合式白板 | 46,641 | 1 | 46,641 |
|  | 75吋觸控式互動螢幕 | 92,403 | 1 | 92,403 |
| 典藏庫房 | 恆溫恆濕設備 | 139,044 | 1 | 139,044 |
|  | 中型固定架 | 27,246 | 4 | 108,984 |

資料來源：整理自大同鄉公所提供資料。

捌、擬議處理意見

上開查核意見，擬分別通知南澳鄉及大同鄉公所注意檢討改善，並將調查結果(調查報告及審核通知)函送第五廳彙辦，電子檔案另送至第五廳承辦人員電子郵件信箱(phuang@mail.audit.gov.tw)。

玖、附錄

- 抽查紀錄(工作底稿)

- 調查計畫